ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Четвртак

ДАТУМ: 11.05.2017.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Мандарић Петар | Инсп. 8 Лединци, Златана Петровића, Ђурђевданска... Инсп. 83 Лединци, Хоповска | Поправка оштећеног дела коловоза од ситне камене коцке Поправка туцаничког коловоза |
| --- | --- | --- |
| Секулић Милан Гајинов Здравко Живковић Иван | Ветерник, Нова 1 | Уградња асфалтног слоја Припрема за уградњу асфалта |
| Веселинов Бранко | Нови Сад, Мичуринова, Миколе Кочиша Нови Сад, ул. Дринска | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом Поправка банкина туцаником |
| Иванић Горан | Нови Сад, ул. Антона Урбана | Поправка саобраћајних површина, пешачке стазе и паркинга |
| Чордаров Лазар | Нови Сад, насип од ул. Хероја Пинкија до Камењара 1 | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |

„ИНВЕСТИЦИЈЕ“

| Илић Александар | Нови Сад, Бул. Европе – Југовићево | Припремни радови за постављање семафорског уређаја |
| --- | --- | --- |

„ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

| Џепина Снежана | IIА113 Степановићево - Змајево IIА113 Кисач – Степановићево | Кошење траве са банкина Ручно кошење траве са банкина |
| --- | --- | --- |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | Хајдук Вељкова, Мичуринова, Бранка Бајића, Јанка Чмелика | Постављање вертикалне сигнализације |
| Хоризонтална | IIА111 Бачки Петровац – Руменка Темерински пут, Сентандрејски пут | Обележавање и фарбање осе коловоза |
|  | Ковиљ | Фарбање жутих ознака |
| Светлећа |  | Текуће одржавање и обилазак светлосне сигнализације |
|  | Бул. Ослобођења – Народног Фронта | Постављање уређаја за слепе и слабовиде |

Податке обрадила:                                                                                                                                Шеф одељења I одржавања и градње:

Стокић Милка                                                                                                                                              грађ. инж. Вученов Драган