ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Уторак

ДАТУМ: 16.05.2017.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Мандарић Петар | Инсп. 8 Лединци, Златана Петровића Нови Лединци – Стари Лединци (веза пута) | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Секулић Милан | Инсп. 72 Нови Сад, Максима Горког од зграде телевизије до Стражиловске; | Припрема за поправку бициклистичке стазе асфалтом |
| Веселинов Бранко | Инсп. 22 Адице, Марије Бурсаћ | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| Иванић Горан | Нови Сад, ул. Антона Урбана | Поправка саобраћајних површина, пешачке стазе и паркинга |
| Чордаров Лазар | Инсп. 88 Футог, Ивана Милутиновића бр. 2 и 24; Футог, ул. Рибарска; | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |

„ИНВЕСТИЦИЈЕ“

| Гајинов Здравко | Нови Сад, Теодора Павловића | Уградња асфалта за „Карин Комерц“ |
| --- | --- | --- |
| Илић Александар Кесић Драгољуб | Нови Сад, Бул. Европе – Југовићево | Припремни радови за постављање семафорског уређаја |

„ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

| Џепина Снежана | IIА119 Сремска Каменица – Раковац | Кошење траве са банкина Ручно кошење траве са банкина |
| --- | --- | --- |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | Делфи по ТРС-у | Постављање вертикалне сигнализације |
| Хоризонтална | Ул. Деспота Стефана, Прерадовићева; Руменка - Кисач | Фарбање уздужних ознака |
| Светлећа |  | Текуће одржавање и обилазак светлосне сигнализације |
|  | Руменачки пут | Поправка светлећих стубића |

Податке обрадила:                                                                                                                                Шеф одељења I одржавања и градње:

Стокић Милка                                                                                                                                              грађ. инж. Вученов Драган