ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Четвртак

ДАТУМ: 06.07.2017.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Иванић Горан | Футог, ул. Соње Маринковић | Израда пешачких платоа на бус стајалиштима |
| --- | --- | --- |
| Гајинов Здравко | Нови Сад, Привредникова | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| Примовић Дејан | Инсп. 158 Сремска Каменица, Поповица, ул. Четинарска бр. 37; | Поправка прилазног пута од ситне камене коцке |
| Мандарић Петар | Сремска Каменица, прилазни пут ул. пут Доктора Голдмана | Припрема за поправку асфалтом |
| Коњевић Срђан | Нови Сад, ул. Златне Греде, Скерлићева, Милована Видаковића; | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| Секулић Милан Живковић Иван | Нови Сад, продужетак Пролетерске, продужетак Младена Стојановића, Владимира Лежимирца | Поправка коловоза струганим асфалтом и прскање емулзијом |
| Кесић Драгољуб | Нови Сад, Максима Горког код Форума | Уградња асфалта на прилазним стазама бус стајалишту |

„ИНВЕСТИЦИЈЕ“

| Илић Александар | Нови Сад, Бате Бркића – Сељачких Буна | Припремни радови за постављање семафорског уређаја |
| --- | --- | --- |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | Сајлово | Постављање знакова „дивљач на путу“ |
|  | Бул. Цара Лазара | Уклањање привремене сигнализације |
|  |  | Постављање знакова за повећање брзине (допуна) |
|  | Ул. Шекспирова бр. 22-24 | Постављање знакова и стубића |
| 05.07.17./06.07.17. | Бул. Војводе Степе, Бул. Кнеза Милоша, Кисачка, Хероја Пинкија, Максима Горког, Војвођанских Бригада, Гундулићева, Јована Цвијића, Косовска; | Фарбање осе коловоза |
|  | Успенска терминал, Успенска – Његошева, Његошева – Кисачка; | Обележавање попречне хоризонталне сигнализације |
| Светлећа |  | Текуће одржавање и обилазак светлосне сигнализације |
|  | Браће Јовандић – Краљевића Марка | Рад на семафорском уређају, замена плоча |

Податке обрадила:                                                                                                                                Шеф одељења I одржавања и градње:

Стокић Милка                                                                                                                                                 грађ. инж. Вученов Драган