ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Уторак

ДАТУМ: 11.07.2017.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Иванић Горан | Футог, ул. Соње Маринковић | Израда пешачких платоа на бус стајалиштима |
| --- | --- | --- |
| Секулић Милан | Нови Сад, ул. Стевана Вукмировића Чике | Припрема за поправку коловоза асфалтом |
| Чордаров Лазар | Нови Сад, Партизанска,; Инсп. 154 Нови Сад, Кисачка код „лукоила“ | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом Поправка оштећене стазе асфалтом |
| Живковић Иван | Нови Сад, ул. Омладинска | Припрема за поправку коловоза асфалтом |
| Гајинов Здравко | Нови Сад, Клиса, Велебитска | Уградња асфалтног слоја |
| Веселинов Бранко | Инсп. 20 Кисач, Војвођанска - Бенешова | Поправка пропуста испод коловоза |
| Мандарић Петар | Петроварадин, ул. Прерадовићева | Припрема за поправку пешачких стаза асфалтом |
| Примовић Дејан | Инсп. 75 Нови Сад, ул. Хаџи Рувимова бр. 61 – 65 | Поправка пешачких стаза од бетонских плоча |

„ИНВЕСТИЦИЈЕ“

| Илић Александар | Нови Сад, Бате Бркића – Сељачких Буна | Припремни радови за постављање семафорског уређаја |
| --- | --- | --- |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | Ул. Хајдук Вељкова, Велебитска | Затварање |
| Хоризонтална | Бул. Европе код касарне „Југовићево“, Хајдук Вељкова | Обележавање попречних ознака на коловозу |
|  | Ченеј | Фарбање осе коловоза |
| Светлећа |  | Текуће одржавање и обилазак светлосне сигнализације |
|  |  | Израда бетонског постоља хаварисаног семафорског стуба |

Податке обрадила:                                                                                                                                Шеф одељења I одржавања и градње:

Стокић Милка                                                                                                                                                 грађ. инж. Вученов Драган