ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Петак

ДАТУМ: 14.07.2017.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Секулић Милан | Нови Сад, ул. Стевана Вукмировића Чике | Уградња асфалтног слоја |
| --- | --- | --- |
| Иванић Горан | Ул. Клисански пут | Припрема за поправку коловоза асфалтом |
| Живковић Иван | Кисач, спој ул. Војводе Танкосића - Светосавске | Поправка струганим асфалтом за прскањем емулзијом |
| Гајинов Здравко | Нови Сад, Клиса, Омладинских радних акција | Уградња асфалтног слоја |
| Мандарић Петар | Петроварадин, ул. Прерадовићева | Припрема за поправку пешачких стаза асфалтом |
| Чордаров Лазар | Горње Ливаде, улице по списку Месне заједнице | Поправка коловоза од прсканог струганог асфалта-асфалтом |
| Веселинов Бранко | Адице, Бањалучка, Смедеревска, Бранка Ћопића (део) | Припрема за поправку коловоза асфалтом |
| Кесић Драгољуб | Футог, Рибарска (део), Фрушкогорска (део), Бранја Радичевића (део), Партизанска | Припрема за поправку коловоза асфалтом |

„ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

| Џепина Снежана | IIА111 Руменка – Бачки Петровац | Машинско кошење траве на банкинама |
| --- | --- | --- |

„ИНВЕСТИЦИЈЕ“

| Илић Александар | Нови Сад, Бате Бркића – Сељачких Буна | Припремни радови за постављање семафорског уређаја |
| --- | --- | --- |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | Клиса | Затварање |
|  | Ул. Хајдук Вељкова | Постављање вертикалне сигнализације по решењу |
|  | Ул. Цара Душана, Браће Груловић | Постављање стубића |
| Хоризонтална | Ул. Ванизелосова | Фарбање хоризонталних попречних ознака жутом бојом |
|  | Телеп | Фарбање осе коловоза |
| 13.07.17./14.07.17. | Футог, Хајдук Вељкова, Максима Горког, Максима Горког | Фарбање бус стајалишта |
| Светлећа |  | Текуће одржавање и обилазак светлосне сигнализације |
|  | Ул. Слободана Јовановића – код дома здравља | Поправка тастера за прелаз пешака |

Податке обрадила:                                                                                                                                Шеф одељења I одржавања и градње:

Стокић Милка                                                                                                                                                 грађ. инж. Вученов Драган