ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Понедељак

ДАТУМ: 17.07.2017.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Секулић Милан | Ул. Клисански пут | Уградња асфалта |
| --- | --- | --- |
| Иванић Горан | Адице, Бањалучка, Смедеревска, Бранка Ћопића (део) | Припрема за поправку коловоза асфалтом и поправка бус стајалишта од бетонске галантерије (пешачки део) |
| Живковић Иван | Кисач, ул. 13. Октобра | Израда банкина од струганог асфалта |
| Мандарић Петар Веселинов Бранко | Петроварадин, ул. Медулићева | Припрема за поправку пешачких стаза асфалтом Уградња асфалта |
| Чордаров Лазар | Футог, ул Фрушкогорска | Припрема коловоза за асфалт |
| Примовић Дејан | Адице, ул. Крагујевачка, Жикице Јовановића, Ветерничка, Зетска, Јована Ристића | Припрема подлоге за поправку прсканим струганим асфалтом |

„ИНВЕСТИЦИЈЕ“

| Илић Александар | Нови Сад, Бате Бркића – Сељачких Буна | Припремни радови за постављање семафорског уређаја |
| --- | --- | --- |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | Степановићево, Змајево | Затварање за „Путеве Србије“ |
|  |  | Отварање градилишта |
| Хоризонтална | Најлон пијаца | Обележавање хоризонталне сигнализације |
| Светлећа |  | Текуће одржавање и обилазак светлосне сигнализације |
|  | Руменачки пут | Намештање откинутог светлећег стубића |

Податке обрадила:                                                                                                                                Шеф одељења I одржавања и градње:

Стокић Милка                                                                                                                                                 грађ. инж. Вученов Драган