ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Среда

ДАТУМ: 19.07.2017.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Секулић Милан | Инсп. 182 Нови Сад, ул. Приморска | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Иванић Горан | Нови Сад, ул. Омладинска | Висинско регулисање шахтова, припрема за асфалт |
| Мандарић Петар | Петроварадин, ул. Медулићева | Припрема за поправку пешачких стаза асфалтом |
| Гајинов Здравко | Футог, ул. Реље Савић | Уградња асфалтног слоја |
| Чордаров Лазар | Адице, Бањалучка, Смедеревска, Жикице Јовановића Шпанца; | Припрема за поправку коловоза асфалтом |
| Примовић Дејан | Ветерник, плато код гробља | Поправка туцаничке подлоге |
| Кесић Драгољуб | Дос. 16 Нови Сад, Народног Фронта-Балзакова | Враћање тротоара у технички испавно стање за ЈКП „СТАН“ |

„ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

| Веселинов Бранко Џепина Снежана | IIА 111 Руменка – Бачки Петровац | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом Ручно кошење банкина |
| --- | --- | --- |

„ИНВЕСТИЦИЈЕ“

| Кесић Драгољуб | Нови Сад, Бате Бркића – Сељачких Буна | Припремни радови за постављање семафорског уређаја Уградња асфалта на саобаћајним површинама на прилазу коловозу |
| --- | --- | --- |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | Футог, ул. Реље Савић | Постављање привремене сигнализације |
|  | Футог, ул. Фрушкогорска | Уклањање привремене сигнализације |
|  | Ул. Шекспирова, Ђорђа Јовановића бр. 2-4 | Постављање вертикалне сигнализације по ТРС-у |
| Хоризонтална | Ул. Хајдук Вељкова | Завршетак радова на обележавању бициклистичке стазе по ТРС-у |
|  | Телеп | Обележавање и фарбање осе коловоза |
| Светлећа |  | Текуће одржавање и обилазак светлосне сигнализације |
|  | Бул. Европе код касарне „Југовићево“ | Монтажа фид склопке |

Податке обрадила:                                                                                                                                Шеф одељења I одржавања и градње:

Стокић Милка                                                                                                                                                 грађ. инж. Вученов Драган