ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Понедељак

ДАТУМ: 31.07.2017.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Гајинов Здравко Секулић Милан | Нови Сад, Омладинска | Припрема за уградњу асфалта, и уградња изравнавајућег слоја асфалта |
| --- | --- | --- |
| Иванић Горан | Ветерник, Плато испред Цркве Сајлово, Јована Вучелића | Уређење земљаног платоа Припрема за асфалтирање |
| Мандарић Петар Примовић Дејан | Дост. 17 Булевар Михајла Пупина Дост. 19 Бранка Ћопића | Враћање раскопане површине у техничко исправно стање |
| Кесић Драгољуб | Футог, Фрушкогорска, Рибарска, Реље Савић | Уређење банкина |
| Веселинов Бранко | Раскрсница Булевар Кнеза Милоша и Новосадког пута | Поправка деформосаног коловоза, стругање и уградња асфалта |
| Чордаров Лазар | Футог, Бранка Радичевића, Партизанска | Припрема за уградњу асфалта |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | Клиса, ул. Омладинска; Сајлово, ул. Јове Вучелића; | Затварање |
| Хоризонтална | Сајлово | Обележавање бус сајалишта |
| 30.07.2017./31.07.2017. | Новосадски пут | Обележавање хоризонталне сигнализације |
| Светлећа |  | Текуће одржавање и обилазак светлосне сигнализације |
|  | Мишелук | Поправка хаварисане возачке лантерне |

Податке обрадила:                                                                                                                                Шеф одељења I одржавања и градње:

Стокић Милка                                                                                                                                             грађ. тех. Марјановић Драгиша