ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Уторак

ДАТУМ: 01.08.2017.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Гајинов Здравко Секулић Милан | Нови Сад, Омладинска | Припрема за уградњу асфалта, и уградња изравнавајућег слоја асфалта |
| --- | --- | --- |
| Иванић Горан | Сајлово, Јована Вучелића | Припрема за асфалтирање |
| Мандарић Петар Примовић Дејан | Дост. 19 Бранка Ћопића | Враћање раскопане површине у техничко исправно стање |
| Кесић Драгољуб | Футог, Фрушкогорска, Рибарска, Реље Савић | Уређење банкина |
| Веселинов Бранко | Петроварадин, ул. Медулићева | Уградња асфалтног слоја |
| Чордаров Лазар | Футог, ул. Партизанска | Припрема за уградњу асфалта |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | IБ12 Новосадски пут – Кнеза Милоша – Бул Војводе Степе | Затварање |
|  | Ул. Омладинска | Отварање |
| Хоризонтална | Бул. Кнеза Милоша, Новосадски пут | Обележавање осе коловоза |
| 31.07.2017./01.08.2017. | Новосадски пут од ГСП-а до Ветерника | Обележавање хоризонталне сигнализације |
| Светлећа |  | Текуће одржавање и обилазак светлосне сигнализације |
|  | Ул. Кисачка – Бул. Јаше Томића | Поправка хаварисане возачке лантерне |

Податке обрадила:                                                                                                                                Шеф одељења I одржавања и градње:

Стокић Милка                                                                                                                                             грађ. тех. Марјановић Драгиша