ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Среда

ДАТУМ: 16.08.2017.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Мандарић Петар Червенка Владан | Нови Сад, Трг Фехер Ференца | Враћање раскопане површине у техничко исправно стање за „Новосадска Топлана“ |
| --- | --- | --- |
| Чордаров Лазар Веселинов Бранко | Нови Сад, Новосадског Сајма | Враћање раскопане површине у техничко исправно стање за „Новосадска Топлана“ |
| Иванић Горан | Нови Сад, Јована Вучелића | Припрема за уградњу асфалта |
| Секулић Милан Гајинов Здравко | Сремска Каменица, Фрушкогорски Пут | Припрема подлогеод асфалта и уградња новог хабајућег слоја |
| Коњевић Срђан | Нови Сад, Жикице Јовановића Шпанца | Припрема коловоза за уградњу асфалта, стругање постојећег асфалта |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | из правца Новог Сада ка Зрењанину (код одвајања за Шангај) | Премештање привремене сигнализације на Државном путу |
|  | Сремска Каменица, Фрушкогорски пут Нови Сад, Жикице Јовановића Шпанца | Затварање коловоза |
| Хоризонтална | Нови Лединци и Стари Лединци | Обележавање осе коловоза |
| 15/16.08.2017 | Булевар Ослобођења-Максима Горког | Обележавање и фарбање попречних ознака |
| Светлећа |  | Текуће одржавање и обилазак светлосне сигнализације |
|  | Балзакова-Шекспирова | Поправка групе зелених пешака са заменом осигурача |

Податке обрадила:                                                                                                                                Шеф одељења I одржавања и градње:

Веселиновић Рајка                                                                                                                                             грађ. инж. Вученов Драган