ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Понедељак

ДАТУМ: 21.08.2017.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Иванић Горан Чордаров Лазар Примовић Дејан | Нови Сад, Новосадског Сајма | Враћање раскопане површине у техничко исправно стање за „Новосадска Топлана“ |
| --- | --- | --- |
| Коњевић Срђан | Петроварадин, Чајковског | Припрема за поправку коловоза асфалтом |
| Веселинов Бранко | Ветерник; Инсп. 142 Драгослава Срејовића; Инсп. 87 Омладинска код Браће Токин | Поправка коловоза |
| Секулић Милан Гајинов Здравко | Нови Сад, Јове Вучерића | Уградња носећег асфалтног слоја |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
| Хоризонтална | Поповица траса ЈГСП-а | Обележавање и фарбање уздужних ознака на коловозу |
| 21/22.08.2017 | Булевар Ослобођења – Булевар Јаше Томић | Обележавање и фарбање попречних ознака на коловозу |
| Светлећа |  | Текуће одржавање и обилазак светлосне сигнализације |
|  | Футошки пут-Браће Рибникар | Исправљање кривог семафорског стуба |

Податке обрадила:                                                                                                                                Шеф одељења I одржавања и градње:

Веселиновић Рајка                                                                                                                                             грађ. инж. Вученов Драган