ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Петак

ДАТУМ: 25.08.2017.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Чордаров Лазар Примовић Дејан Гајинов Здравко | Нови Сад, Новосадског Сајма | Враћање раскопане површине у техничко исправно стање за „Новосадска Топлана“ |
| --- | --- | --- |
| Иванић Горан | Сајлово, Јове Вучерића | Уређење банкина струганим асфалтом |
| Коњевић Срђан | Ветерник, Школска | Уређење земљаних банкина |
| Веселинов Бранко | Мост Слободе | Поправка коловоза и пешачких стаза асфалтом |
| Секулић Милан | Адице, Крагујевачка, Стефана Првовенчаног | Поправка коловоза струганим асфалтом са прскањем емулзијом |
| Гулин Игор | Адице, Зетска, Јована Ристића | Припрема подлоге за уградњу струганог асфалта |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
| Хоризонтална | Буковац | Обележавање и фарбање осе коловоза |
|  | -Сремска Каменица-Фрушкогорски пут; Соње Маринковић -Каћки пут | Постављање вертикалне сигнализације по решењима |
| Светлећа |  | Текуће одржавање и обилазак светлосне сигнализације |
|  | Цара Лазара-Бановић Страхиње | Монтажа тастера за слепе и слабовиде |

Податке обрадила:                                                                                                                                Шеф одељења I одржавања и градње:

Веселиновић Рајка                                                                                                                                             грађ. инж. Вученов Драган