ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Четвртак

ДАТУМ: 31.08.2017.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Чордаров Лазар Примовић Дејан | Нови Сад, Новосадског Сајма | Враћање раскопане површине у техничко исправно стање за „Новосадска Топлана“ |
| --- | --- | --- |
| Иванић Горан | Футог, ул.Партизанска Футог, ул. Бранка Радичевића, Сремска, Светозара Марковића | Уређење земљаних банкина Припрема за уградњу асфалта |
| Кесић Драгољуб | Дос. 25 Ветерник, Драгослава Срејовића | Враћање раскопане површине у техничко исправно стање за „Телеком Србија“ Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| Секулић Милан Коњевић Срђан | Адице, Љубице Раваси, Зетска, крак улице из Славујеве | Припрема и поправка коловоза струганим асфалтом са прскањем емулзијом |
| Гулин Игор | Ковиљ, ул. Стевана Пешића | Израда прилаза и пешачког дела бус стајалишта |

„ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

| Гајинов Здравко | I Б 12 раскрсница за Шангај од км 173+677 до км 173+827 | Уградња хабајућег слоја асфалта |
| --- | --- | --- |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | Зоне школа | Постављање вертикалне сигнализације по решењима |
| Хоризонтална | Ковиљ | Обележавање и фарбање попречних ознака |
|  | Будисава | Обележавање и фарбање уздужних ознака на коловозу |
| 30.08.2017./31.08.2017. | Ветерник, Сремска Каменица, ОШ“Јован Јовановић Змај“, | Обележавање и фарбање попречних ознакау зонама основних школа |
| Светлећа |  | Текуће одржавање и обилазак светлосне сигнализације |
|  | Бул. Ослобођења – Јеврејска | Израда бетонске семафорске шахте и темеља за пешачки семафорски стуб |

Податке обрадила:                                                                                                                                Шеф одељења I одржавања и градње:

Стокић Милка                                                                                                                                              грађ. инж. Вученов Драган