ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Четвртак

ДАТУМ: 14.09.2017.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Иванић Горан Секулић Милан Живковић Иван | Петроварадин, ул. Београдска | Поправка пешачке стазе од бетонске галантерије Израда изравнавајућег слоја и припрема за уградњу завршног слоја Уградња завршног слоја у лепезама |
| --- | --- | --- |
| Мандарић Петар | Нови Сад, Новосадског Сајма | Враћање раскопане површине у техничко исправно стање за „Новосадска Топлана“ – пескарење саобраћајних површина од бетонске галантерије |
| Чергић Данијела | Нови Сад, Кампус | Поправка саобраћајних површина од бетонске галантерије и ситне камене коцке |
| Радић Драгомир | Футог, Железничка – Соње Маринковић | Уређење атарског пута |
| Коњевић Срђан Илић Александар | Нови Сад, трасе по решењу | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| Веселинов Бранко | Каћ, ул. Саве Малешева Каћ, Жарка Јовића | Израда успоривача брзине од асфалта Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | Трасе по решењу | Поправка и замена вертикалне сигнализације |
| Хоризонтална | Траса од Варадинског моста до Јуришића Шимуна | Фарбање бус стајалишта, попречних и уздужних ознака |
|  | Новосадског Сајма | Поправка успоривача брзине |
| 13.09.2017.-14.09.2017. | Темеринска улица | Обележавање и фарбање попречних ознака на раскрсницама |
| Светлећа |  | Текуће одржавање и обилазак светлосне сигнализације |
|  | Ул. Бате Бркића – Сељачких Буна | Повезивање тастера за најаву пешака |
|  | Теодора Мандића – Сентандрејски пут | Поправка светлећег стубића |

Податке обрадила:                                                                                                                                Шеф одељења I одржавања и градње:

Стокић Милка                                                                                                                                              грађ. инж. Вученов Драган