ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Понедељак

ДАТУМ: 18.09.2017.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Иванић Горан Коњевић Срђан | Петроварадин, ул. Београдска Петроварадин, прилазни пут тврђави | Поправка коловоза од ситне камене коцке Урерђење банкина и поправка коловоа од камене призме |
| --- | --- | --- |
| Илић Александар | Немановци, Пејићеви Салаши | Припрема за проширење коловоза |
| Мандарић Петар Секулић Милан | Нови Сад, Сајлово, ул. Гидре Бојанића | Поправка платоа и паркинга код МЗ туцаником и струганим асфалтом Поправка струганим асфалтом и прскање емулзијом |
| Веселинов Бранко | Каћ, ул. Саве Малешева, Војина Палексића | Уређење земљаних банкина |

„ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

| Живковић Иван | II A113 Степановићево - Кисач | Поправка оштећеног дела коловоза афалтом |
| --- | --- | --- |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | Пут за Немановце, II A113 Степановићево | Постављање привремене сигнализације |
|  | Нови Сад | Постављање вертикалне сигнализације |
| Хоризонтална | Петроварадин, Прерадовићева, Темеринска улица | Обележавање и фарбање попречних ознака |
|  | Ново Насеље | Обележавање и фарбање уздужних ознака на коловозу |
| Светлећа |  | Текуће одржавање и обилазак светлосне сигнализације |
|  | Јеврејска – Бул. Михајла Пупина | Монтажа стуба семафора после радова топлане |
|  | Индустријска - Партизанска | Монтажа покидане висеће лантерне |
|  | Партизанска – Сентандрејски пут | Замена држача на висећој лантерни |

Податке обрадила:                                                                                                                                Шеф одељења I одржавања и градње:

Стокић Милка                                                                                                                                              грађ. инж. Вученов Драган