ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Уторак

ДАТУМ: 19.09.2017.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Иванић Горан Коњевић Срђан | Петроварадин, ул. Београдска Петроварадин, прилазни пут тврђави | Поправка коловоза од ситне камене коцке Урерђење банкина |
| --- | --- | --- |
| Илић Александар | Немановци, Пејићеви Салаши | Припрема за проширење коловоза |
| Мандарић Петар | Нови Сад, Сајлово, ул. Гидре Бојанића | Поправка платоа и паркинга код МЗ туцаником и струганим асфалтом |
| Секулић Милан | Адице, ул. Аврама Мразовића, крак Славујеве десно, Васка Попе, Грачаничка, Славонска; | Поправка струганим асфалтом, прскање емулзијом и посипање песком |
| Веселинов Бранко | Каћ, ул. Саве Малешева, Војина Палексића Ковиљ, ул. Стевана Пешића | Уређење земљаних банкина Израда успоривача брзине од асфалта |
| Живковић Иван | Ченеј, ул. Вука Караџића | Уградња носећег и завршног слоја асфалта на делу пута изнад новоизграђеног објекта (пропусте) |
| Иличић Зоран | Инсп. 225 Нови Сад, Змај Јовина | Поправка типске линијске решетке` |
| Гулин Игор | Нови Сад, прилазни пут коњичком клубу „Граничар“ | Припрема за поправку туцаником |

„ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

| Живковић Иван | II A113 Степановићево - Кисач | Поправка оштећеног дела коловоза афалтом |
| --- | --- | --- |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | Нови Сад | Постављање вертикалне сигнализације |
|  | Ковиљ, ул. Стевана Пешића 321/17 | Постављање хоризонталне сигнализације |
| Хоризонтална | Футошки улица код школе | Обележавање и фарбање попречних ознака |
|  | Ул. Војводе Бојовића | Обележавање и фарбање уздужних ознака на коловозу |
|  | Ковиљ, Стевана Пешића 321/17 | Израда успоривача брзине, обележавање хоризонталне сигнализације |
| Светлећа |  | Текуће одржавање и обилазак светлосне сигнализације |
|  | Модене – Бул. Михајла Пупина | Замена река у уређају |
|  | Сељачких Буна – Бате Бркића | Припрема за монтажу дисплеја времена |

Податке обрадила:                                                                                                                                Шеф одељења I одржавања и градње:

Стокић Милка                                                                                                                                              грађ. инж. Вученов Драган