Због кише радови одложени до момента стварања повољних временских услова!

ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Четвртак

ДАТУМ: 21.09.2017.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Иванић Горан | Инсп. 182 Футог, Романијска – Бранка Радичевића Ветерник, ул. Војводе путника | Одвођење површинских вода са коловоза, профилисање одводних канала Висинско регулисање шахт поклопаца |
| --- | --- | --- |
| Илић Александар Коњевић Срђан | Немановци, Пејићеви Салаши | Припрема за проширење коловоза |
| Мандарић Петар | Адице, ул. Аврама Мразовића, крак Славујеве | Пескање струганог асфалта емулзијом и посипање песком са ваљањем |
| Секулић Милан | Адице, ул. Васка Попе, Грачаничка, Славонска; | Поправка струганим асфалтом |
| Веселинов Бранко | Каћ, ул. Саве Малешева, Војина Палексића, Жарка Јовићћа – Иве Лоле Рибара Жарка Јовића - Народне Војске | Уређење земљаних банкина Поправка прилазних пешачких стаза бус стајалиштима асфалтом |
| Гајинов Здравко | Сремска Каменица, Чардак, ул. Виноградска, Повртарска, Скојевска, Плитвичка, Гогољева, Ђурђевданска | Припрема подлоге за уградњу струганог асфалта са прскањем емулзијом и посипање песком |
| Иличић Зоран | Стари Лединци, ул. Дрварска 2 | Поправка линијске решетке` |
| Гулин Игор | Нови Сад, прилазни пут коњичком клубу „Граничар“ | Поправка туцаником |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | Нови Сад | Постављање вертикалне сигнализације |
| Светлећа |  | Текуће одржавање и обилазак светлосне сигнализације |
|  | Бановић Страхиње – Бул. Цара Лазара | Провлачење кабела за комуникацију дисплеја |

Податке обрадила:                                                                                                                                Шеф одељења I одржавања и градње:

Стокић Милка                                                                                                                                              грађ. инж. Вученов Драган