ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Субота

ДАТУМ: 23.09.2017.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Иванић Горан | Нови Сад, ул. Шекспирова 22-24 | Израда прилазне стазе и рампе ка пешачком прелазу |
| --- | --- | --- |
| Илић Александар | Немановци, Пејићеви Салаши | Припрема за проширење коловоза |
| Коњевић Срђан | Инсп. 216 Нови Сад, Станоја Главаша 77-79 Дос. 26 Нови Сад, Париске Комуне 20 | Поправка пешачке стазе асфалтом Враћање у техничи исправно стање раскопане површине „Телеком“ |
| Секулић Милан | Нови Сад, ул. Максима Горког Ветерник, ул. Војводе Путника | Уградња асфалтног слоја |
| Веселинов Бранко | Каћ, Жарка Јовићћа – Иве Лоле Рибара Жарка Јовића - Народне Војске | Поправка прилазних пешачких стаза бус стајалиштима асфалтом |
| Живковић Иван | Ветерник, ул. Војводе Путника | Припрема за уградњу и уградња асфалтног слоја |
| Иличић Зоран | Стари Лединци, ул. Дрварска 2 | Поправка линијске решетке` |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | Ул. Максима Горког | Уклањање привремене сигнализације |

Податке обрадила:                                                                                                                                Шеф одељења I одржавања и градње:

Стокић Милка                                                                                                                                              грађ. инж. Вученов Драган