ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Четвртак

ДАТУМ: 05.10.2017.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Иванић Горан Секулић Милан | Нови Сад, Горње Сајлово | Уређење банкина струганим асфалтом Уградња асфалтног слоја |
| --- | --- | --- |
| Илић Александар | Немановци, Пејићеви Салаши | Припрема за проширење коловоза и израда банкина од струганог асфалта |
| Примовић Дејан | Прилазни пут коњичком клубу „Граничар“ | Поправка коловоза туцаником |
| Веселинов Бранко | Каћ, основна школа, стари објекат | Припрема за поправку саобраћајних површина асфалтом у дворишту школе |
| Кесић Драгољуб | Нови Сад, ул. Бранимира Ћосића иза обданишта (паркинг) | Поправка туцаником |
| Чордаров Лазар | Адице, ул. Марије Бурсаћ | Поправка оштећеног дела коловоза од струганог асфалта асфалтом |

„ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

| Гредо Саша | II A 119 Обилазница Сремска Каменица –Раковац | Ручно кошење банкина |
| --- | --- | --- |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
| Хоризонтална | Народног Фронта – Шекспирова; Народног Фронта – Балзакова; | Обележавање и фарбање попречних ознака на коловозу |
|  | Бегеч, Футог | Обележавање и фарбање осе коловоза |
| Светлећа |  | Текуће одржавање и обилазак светлосне сигнализације |
|  | Бате Бркића – Сељачких Буна | Демонтажа дисплеја за звучне сигнале и слање за Београд код произвођачана дораду |

Податке обрадила:                                                                                                                                Шеф одељења I одржавања и градње:

Стокић Милка                                                                                                                                              грађ. инж. Вученов Драган