ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Субота

ДАТУМ: 18.11.2017.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Примовић Дејан | Сремска Каменица, Змај Јовин Трг | Припрема за поправку коловоза асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Живковић Иван | Сремска Каменица, Институтски пут, Видиковац и Шљукина | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| Мандарић Петар | Нови Сад, Дост. 35 Милоша Црњанског и 1300 Каплара Нови Сад Дост. 39 Булевар Цара Лазара код Шекспирове Нови Сад, Дост. 38 Корнелија Станковића код Миленка Грчића | Враћање у техничко исправно стање за ЈКП „Информатику“ Враћање у техничко исправно стање за ЈКП„Стан“ |
| Илић Александар | Нови Сад, Пут Шајкашког Одреда | Припрема за поправку коловоза асфалтом |
| Веселинов Бранко | Нови Сад, Дост. 36 Словачка, Шафарикова, Папа Павла, Стевана Сремца Нови Сад, Дост. 37 Беле Њиве 20 | Враћање у техничко исправно стање за „Телеком Србија“ |
| Чордаров Лазар | Нови Сад, Максима Горког код Стражиловске | Израда улазно-излазних крака бициклистичких стаза |

„ЗИМСКА СЛУЖБА“

| Коњевић Срђан | Дежурство „0“ степен – ноћна смена; |
| --- | --- |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
| Светлећа |  | Текуће одржавање и обилазак светлосне сигнализације |

Податке обрадила:                                                                                                                                Шеф одељења I одржавања и градње:

Веселиновић Рајка                                                                                                                                        грађ. инж. Вученов Драган