ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Уторак

ДАТУМ: 03.04.2018.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Иванић Горан Илић Александар | Петроварадин – тврђава | Поправка саобраћајних површина од камене галантерије |
| --- | --- | --- |
| Чордаров Лазар | Петроварадин – тврђава | Израда сливника и слувничке везе |
| Иличић Зоран | Петроварадин – тврђава | Израда подлоге за камену коцку |
| Гајинов Здравко | Футог, пут за Планту; | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| Секулић Милан | Петроварадин – тврђава | Поправка пешачке стазе од асфалта поред галерије |
| Червенка Владан | Нови Сад, ул. Марка Миљанова | Уградња кабловница у труп пута |
| Кесић Драгољуб | Ветерник, ул. Паунова, Нова 101, Нова 102, Нова 103; | Поправка туцаничких коловоза |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  |  | Уклањање знакова зимске службе |
|  | Ул. Марка Миљанова | Постављање привремене сигнализације |
|  | ТРС 706/17 Руменачки пут | Обележавање хоризонталне сигнализације |
| Светлећа |  | Текуће одржавање и обилазак светлосне сигнализације |
|  | Петроварадин, ул. Прерадовићева | Замена сегмента црвеног пешака |

Податке обрадила:                                                                                                            Шеф одељења I одржавања и градње:

Стокић Милка                                                                                                                                     грађ. инж. Вученов Драган