ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Четвртак

ДАТУМ: 19.04.2018.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Иванић Горан Примовић Дејан Чордаров Лазар Иличић Зоран | Петроварадин – тврђава | Поправка саобраћајних површина од камене галантерије |
| --- | --- | --- |
| Секулић Милан | Сремска Каменица, прилазне саобраћајнице Дечијем селу; | Припрема за поправку асфалтом |
| Илић Александар | Ветерник, ул. Поповића Комораша, Јудите Шалго, Милице Ракић; | Поправка туцаничког коловоза |
| Кесић Драгољуб | Ветерник, ул. Абаџијска, Нова 10, Радивоја Кораћа, Равногорска; | Поправка коловоза од туцаника |
| Гајинов Здравко | Сремска Каменица, Кнеза Михајла | Уградња асфалта |
| Веселинов Бранко | Нови Сад, Бус линије | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | Нови Сад, центар | Завршетак радова |
|  | Бул. Михајла Пупина – Трг незнаног јунака (само на асфалтној површини), Браће Поповић - Стевана Мокрањца, Београдска – Лисинског, Београдска – Владимира Назора | Обележавање и фарбање попречних ознака на коловозу |
|  | Ул. Хаџи Рувимова, Краља Петра Првог | Обележавање и фарбање уздужних ознака на коловозу |
| Светлећа |  | Текуће одржавање и обилазак светлосне сигнализације |
|  | Футошка – Бул. Ослобођења | Провлачење каблова за камере |

Податке обрадила:                                                                                                            Шеф одељења I одржавања и градње:

Стокић Милка                                                                                                                                     грађ. инж. Вученов Драган