ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Понедељак

ДАТУМ: 21.05.2018.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Иванић Горан | Сремска Каменица, Институтски пут, Др. Голдмана | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Веселинов Бранко | Дос. 14 Нови Сад, Фрушкогорска од Јиричикове до Др. Илије Ђуричића, Фрушкогорска 8-14 Народног Фронта 2, Драгише Брашована 14 и Ресавска 1-5 Пешачки прилаз пешачком прелазу на спајању улице Драгише Брашована и Ресавска | Враћање раскопане површине за „Телеком“ Припрема за асфалтирање |
| Илић Александар | Дос. 17 Нови Сад, Максима Горког, Стражиловска, Радничка; | Враћање раскопане површине за „Телеком“ |
| Чордаров Лазар | Каћ, Пејићеви Салаши Пружни прелази на прузи Нови Сад-Орловат | Поправка прилаза пружном прелазу асфалтом |
| Мандарић Петар Коњевић Срђан Секулић Милан | Нови Сад, Клинички центар; | Уређење саобраћајних површина у кругу Уградња асфлата |
| Примовић Дејан | Адице, Ул. Рахеле Ферари, Нова 21, Нова 22, и Купшина | Поправка туцаничког коловоза |
| Гајинов Здравко Червенка Владан | Каћ, Вука Караџића | Уградња асфалта |

„ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

| Џепина Снежана | II А 111 - Надвожњак | Ручно кошење траве на путним банкинама |
| --- | --- | --- |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | Словачка (паркинг), Круг фирме „Rapidex“ и „Lear“ | Обележавање хоризонталне сигнализације |
|  | Телеп | Обележавање и фарбање уздужних линија осе коловоза |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Руменачка-Новосадског Сајма | Исправљање лантерне и замена држача |

Податке обрадила:                                                                                                            Шеф одељења I одржавања и градње:

Веселиновић Рајка                                                                                                                       грађ. инж. Вученов Драган