ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Четвртак

ДАТУМ: 19.07.2018.                                              „ОДРЖАВАЊЕ“

| Илић Александар | Дост. 68 Нови Сад -Каће Дејановић 1,7,9,15,17 и 23 -Бул. Слободана Јовановића 18-26 -Теодора Тозе Јовановића 2-17, 1-7 и 17-19 -Радомира Раше Радујкова 1-3; 5-7 -Станоја Новаковића 5-18; -Иве Ћипика 32-32ц Дост . 67 Нови Сад -Булевар Војводе Степе 6-32 | Враћање раскопане површине у првобитно стање за „Телеком“ |
| --- | --- | --- |
| Чордаров Лазар | Дос. 48 Нови Сад: -ул. Антона Урбана 4-4ц, 6-6ц, 8-8ц; Дос. 65 Нови Сад: -ул. С. Хладног, Антона Урбана, Анђе Ранковић; | Враћање раскопане површине у првобитно стање за „Телеком“ |
| Топаловић Веселинка | Нови Сад, Клиса Црква | Поправка платоа и пешачке стазе |
| Гулин Игор | Футог, Улице по списку Месне заједнице | Поправка туцаничког коловоза |
| Мандарић Петар | Руменка, ул. Петефи Шандора, Цара Лазара ; | Ископ канала |
| Гајинов Здравко | Ковиљ, ул. Украјинска, Лазе Костића | Уградња асфалта |
| Живковић Иван Секулић Милан | Ковиљ, улице по списку; | Припрема за уградњу асфалта и уградња асфалта |
| Веселинов Бранко | Дос. 46 Нови Сад: -Бул. К. Милоша 25-34, М. Симић 29-48, Станоја Станојевића 19-23, Бул. Кнеза Милоша 11-17; | Враћање раскопане површине у првобитно стање за „Телеком“ |
| Примовић Дејан | Нови Сад, ул. Антона Чехова-Дворац „Еђшег“ | Уградња асфалта |
| Кесић Драгољуб | Бегеч, улице по списку Месне заједнице | Поправка туцаничког коловоза |
| Иванић Горан | Петроварадин, Косте Нађ | Поправка пешачке стазе |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | Ул. Антона Урбана | Постављање привремене сигнализације |
|  | Лединци, ул. Слободарска | Демонтажа одбојне ограде |
|  | Ул. Филипа Вишњића | Демаркација хоризонталних ознака са коловоза |
| 17.07.18. / 18.07.18. | Ул. Браће Рибникар, Мише Димитријевића | Обележавање и фарбање уздужних ознака на коловозу |
|  | Петроварадин, ул. Слободарска | Демонтажа одбојне ограде |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Бул. Ослобођења – Пап Павла | Испирање кабловске канализације помоћу возила ЈКП“Водовод“, провлачење сигналног кабела |

Податке обрадила:                                                                                                            Шеф одељења I одржавања и градње:

Стокић Милка                                                                                                                       грађ. инж. Марјановић Драгиша