ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Четвртак

ДАТУМ: 02.08.2018.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Живковић Иван Секулић Милан | Ковиљ, улице по списку; | Ископ канала и уређење банкина |
| --- | --- | --- |
| Веселинов Бранко | Нови Сад, Инсп. 303 Косте Шокице; Инсп. 214 Темеринска код Косте Шокице; Инсп. 164 Шајкашка 7; Инсп. 97 Радоја Домановића; Инсп. 95 Саве Вуковића, Светосавска, Патријарха Чарнојевића; Словачка, Вука Караџића, Шумадијска. Устаничка; Карађорђева | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| Иванић Горан Гајинов Здравко | Петроварадин, Косте Нађ; | Поправка пешачке стазе Уградња асфалта |
| Илић Александар | Дост. 72 Нови Сад -Милеве Марић 1-11; Дост. 60 Нови Сад, Булевар Кнеза Милоша код Футошког Пута | Враћање раскопане површине у првобитно стање за „Телеком“ Враћање раскопане површине у првобитно стање за „Информатику“ |
| Мандарић Петар Кесић Драгољуб | Футог, Првомајска, Футог, Војводе Бојовића | Ископ канала и уређење банкина |
| Чордаров Лазар | Дост. 69 Нови Сад Новосадског Сајма 8-12 Дост. 70 Нови Сад Булевар Ослобођења 32-56, Дост. 51 Нови Сад Партизанска код Кисачке; Булевар Краља Петра Првог код Руменачке, Корнелија Станковића код Руменачке Дост. 75 Нови Сад, Булевар Ослобођења 38 | Враћање раскопане површине у првобитно стање за „Телеком“ Враћање раскопане површине у првобитно стање за „Информатику“ |

„ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

| Гредо Саша | II А 119 Раковац-Парагово | Ручно кошење банкина |
| --- | --- | --- |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  |  | Радови по инспекцијским налозима |
| Хоризонтална | Браће Рибникара | Обележавање фарбање попречних ознака на коловозу |
|  | Пут према Бачком Петровцу | Обележавање осе коловоза на коловозу |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Жарка Зрењанина-Мирослава Антића | Замена поломљеног држача лантерне |

Податке обрадила:                                                                                                            Шеф одељења I одржавања и градње:

Веселиновић Рајка                                                                                                                     грађ. инж. Вученов Драган