ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Петак

ДАТУМ: 28.09.2018.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Примовић Дејан | Дос. 85 Нови Сад, ул. Лазе Лазаревића 34, 37а, Темеринска 31, Архимадрита Јована Рајића код Вука Караџића, Кисачка 31, Лукијана Мушицког; Дос. 86 Нови Сад, Бул. Цара Лазара, Бул. Ослобођења, Лазе Лазаревића 28, Теодора Павловића – Бул. Европе, Ћирила и Методија 64, Јожеф Атила 12-22; | Враћање раскопане површине у технички исправно стање „Телеком“ |
| --- | --- | --- |
| Живковић Иван | Сремска Каменица, Григовачки пут | Поправка туцаничког коловоза |
| Коњевић Срђан | Нови Сад, Архив града Нови Сад, ул. Павла Стаматовића | Израда прилазних стаза Припрема подлоге за поправку тротоара асфалтом |
| Иванић Горан | Степановићево, ул. Солунских Добровољаца; | Припрема за поправку коловоза асфалтом и израда обостарног проширења |
| Веселинов Бранко | Буковац, ул.Карађорђева 69; | Уградња асфалта |
| Секулић Милан | Нови Сад, Камењар 2 | Уградња асфалта |
| Чордаров Лазар | Ченеј, ул. Вука Караџића, Реље Савић; | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| Гулин Игор | Пејићеви салаши - Немановци | Израда подлоге за кошаркашко игралиште |

„ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

| Живковић Иван | II А 113 Руменка – Кисач | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| --- | --- | --- |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  |  | Постављање вертикалне сигнализације по решењу инспекције на разним локацијама |
|  | Степановићево, ул. Солунских Добровољаца | Постављање привремене сигнализације |
|  | ТРС Ц-376/18 ул.Ђорђа Рајковића | Постављање вертикалне сигнализације |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Бате Бркића – Јована Дучића | Рад на поправци комуникације са центром |

Податке обрадила:                                                                                                            Шеф одељења I одржавања и градње

Стокић Милка                                                                                                                            грађ. инж. Вученов Драган