ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Среда

ДАТУМ: 17.10.2018.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Живковић Иван | Нови Сад, Бул. Ослобођења код Ласла Гала; | Поправка бус стајалишта асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Веселинов Бранко | Сремска Каменица, Парагово прилаз мосту код војске, ул. Ружин венац; | Припрема подлоге за поправку прилаза мосту асфалтом |
| Чордаров Лазар | Футог, ул. Дунавска; | Припрема подлоге за израду проширења коловоза асфалтом |
| Иванић Горан | Степановићево, ул. Солунских Добровољаца; | Припрема за поправку коловоза асфалтом и израда обостарног проширења |
| Иличић Зоран Секулић Милан | Нови Сад, ул. Павла Стаматовића, ''Стара Свилара'' – плато; | Уређење саобраћајних површина |
| Кесић Драгољуб | Футог, ул. Грмечка; | Профилисање и ископ упојних путних канала |

„ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

| Џепина Снежана | II А 111 Нови Сад - Руменка – Бачки Петровац | Машинско кошење путних банкина |
| --- | --- | --- |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | ТРС С-333/18 Рибњак –горњи пут | Постављање сталне вертикалне сигнализације |
| Хоризонтална | Руменка, ул. Ослобођења – Партизанска, Ослобођења – Ади Ендреа | Обележавање и фарбање попречних ознака |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Бул. Ослобођења – Максима Горког | Монтажа опреме |

Податке обрадила:                                                                                                            Шеф одељења I одржавања и градње

Стокић Милка                                                                                                                            грађ. инж. Вученов Драган