ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Петак

ДАТУМ: 02.11.2018.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Примовић Дејан | Дос. 98 Нови Сад, Алберта Томе бр. 2 и 4, Бул. Ослобођења код Димитрија Туцовића; Дос. 97 Нови Сад, Алексе Шантића 12; Дос. 94 Нови Сад, Бул. Цара Лазара 25-27; | Враћање раскопане површине у технички исправно стање „Телеком“ |
| --- | --- | --- |
| Чордаров Лазар | Нови Сад, Бул. Ослобођења – Цара Лазара | Полагање семафорске кабловнице |
| Иванић Горан | Степановићево, ул. Солунских Добровољаца; | Припрема за поправку коловоза асфалтом и израда обостарног проширења |
| Кесић Драгољуб | Футог, ул. Милана Видака; | Профилисање и ископ упојних путних канала |
| Чергић Данијела | Нови Сад, Српско народно позориште | Поправка степеништа |
| Живковић Иван | Руменка, ул. Арсенија Чарнојевића; | Поправка коловоза асфалтом |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  |  | Поправка вертикалне сигнализације по налогу инспекције |
|  | Нови Сад | Постављање знакова зимске службе |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Петроварадин, Текије | Исправљање стуба од бројача семафора након хаварије |

Податке обрадила:                                                                                                            Шеф одељења I одржавања и градње

Стокић Милка                                                                                                                            грађ. инж. Вученов Драган