ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Среда

ДАТУМ: 06.03.2019.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Иванић Горан | Руменка, Ловачки дом; | Поправка тротоара, паркинга и дворишта |
| --- | --- | --- |
| Гајинов Здравко | Нови Сад, Адице, ул. Данила Медаковића, Шумска, Рахеле Ферари; | Поправка и уређење банкина струганим асфалтом |
| Кесић Драгољуб | Каћ, бус линије, улице по списку Месне заједнице; | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| Примовић Дејан Веселинов Бранко | Ковиљ, улице по списку Месне заједнице; | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| Секулић Милан Живковић Иван | Будисава, улице по списку Месне заједнице; | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| Чордаров Лазар | Футог, ул. Реље Савић; | Ископ и профилисање путних канала |

„ЗИМСКА СЛУЖБА“

| Коњевић Срђан | Дежурство „I“степен – ноћна смена; |
| --- | --- |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
|  | Бул. Патријарха Павла | Измештање паноа |
| Хоризонтална | Степановићево, ул. Биће Кесића | Апликација пластике на успоривачима брзине по трс-у |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Бул. Михајла Пупина - Јеврејска | Замена прегорелог сегмента црвеног возача |

Податке обрадила:                                                                                                                      Шеф одељења I одржавања и градње

Стокић Милка                                                                                                                                      грађ. инж. Вученов Драган