ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Петак

ДАТУМ: 08.03.2019.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Иванић Горан | Руменка, Ловачки дом; | Поправка тротоара, паркинга и дворишта |
| --- | --- | --- |
| Живковић Иван | Нови Сад, Пут Шајкашког одреда раскрсница код Шангаја; | Припремни радови за постављање индукционе петље ( поправка коловоза асфалтом ) |
| Кесић Драгољуб | Каћ, бус линије; | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| Примовић Дејан Веселинов Бранко | Ковиљ, улице по списку Месне заједнице; | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| Секулић Милан | Будисава, улице по списку Месне заједнице; | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| Чордаров Лазар | Футог, ул. Реље Савић; | Ископ и профилисање путних канала |
| Гредо Саша | Нови Сад, Адице, ул. Шумска, Рахеле Ферари; | Поправка и уређење банкина струганим асфалтом |

„ЗИМСКА СЛУЖБА“

| Гулин Игор | Дежурство „I“степен – ноћна смена; |
| --- | --- |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
|  | Пут Шајкашког одреда | Постављање привремене сигнализације Монтажа катадиоптера на одбојну ограду |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Хајдук Вељкова – Новосадског Сајма | Исправљање пешачке лантерне и замена поломљеног држача |

Податке обрадила:                                                                                                                      Шеф одељења I одржавања и градње

Стокић Милка                                                                                                                                      грађ. инж. Вученов Драган