ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Среда

ДАТУМ: 13.03.2019.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Иванић Горан | Футог, Ватрогасни дом; | Припрема подлоге за поправку прилаза асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Веселинов Бранко | Ковиљ, улице по списку Месне заједнице; Ковиљ, ул. Војвођанских Бригада; | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом Израда успоривача брзине од асфалта |
| Кесић Драгољуб | Будисава, улице по списку Месне заједнице; | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| Секулић Милан | Ветерник, ул. Родина; | Поправка коловоза асфалтом |
| Примовић Дејан | Футог, ул. Александра Адамовића; | Припрема подлоге за поправку коловоза асфалтом |
| Чордаров Лазар | Футог, ул. Војводе Бојовића; | Ископ и профилисање путних канала |
| Иличић Зоран | Ветерник, ул. Јована Мушкатировића, Камендинска; | Припрема подлоге за поправку коловоза асфалтом |

„ЗИМСКА СЛУЖБА“

| Гулин Игор | Дежурство „I“степен – ноћна смена; |
| --- | --- |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
|  | Трс с-397/18 Ковиљ, ул. Лазе Костића – Солунских Добровољаца; | Апликација пластике на успориваче брзине |
|  | Ковиљ, ул. Војвођанских Бригада; | Апликација пластике на успориваче брзине |
|  | Бул. Јаше Томића - Руменачка | Монтажа семафорске опреме на место хаварисане |

Податке обрадила:                                                                                                                      Шеф одељења I одржавања и градње

Стокић Милка                                                                                                                                      грађ. инж. Вученов Драган