Извршење планираних радова привремено одлажемо због лоших временских услова!!

ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Петак

ДАТУМ: 12.04.2019.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Иванић Горан | Нови Сад, Сајлово, ул. Драгомира Бојанића Гидре; | Припрема за поправку коловоза асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Чордаров Лазар | Футог, ул. Славка Родића; | Ископ и профилисање путних канала |
| Гулин Игор | Футог, ул. Сондермајерова, Атар 19; | Уређење и израда путних банкина |
| Мандарић Петар | Ветерник, ул. Мије Алексића, Зорана Радмиловића, Павла Вујисића ; | Припрема подлоге за поправку коловоза асфалтом |
| Секулић Милан | Ветерник, ул. Мије Алексића; | Уградња асфалта |
| Иличић Зоран | Нови Сад, Адице, ул. Десанке Максимовић до ул. Бранка Ћопића до ул. Маршала Жукова; | Припрема подлоге за поправку асфалтом, израда секундарне атмосверске канализације |
| Веселинов Бранко | Ветерник, ул. Михајла Витковића; | Уградња асфалта |
| Примовић Дејан | Петроварадин, улице по списку Месне Заједнице; | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| Кесић Драгољуб | Петроварадин, Садови, улице по списку Месне Заједнице; | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Нови Сад, ул. Десанке Максимовић | Постављање привремене сигнализације |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Темеринска – Партизанска | Рад на санирању влаге у конзолном стубу леве условне стрелице, ради несметаног рада уређаја |

Податке обрадила:                                                                                                                      Шеф одељења I одржавања и градње

Стокић Милка                                                                                                                                       грађ. инж. Вученов Драган