ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Понедељак

ДАТУМ: 27.05.2019.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Иличић Зоран | Нови Сад, Адице, ул. Десанке Максимовић до ул. Бранка Ћопића до ул. Маршала Жукова; | Припрема подлоге за поправку асфалтом, израда секундарне атмосверске канализације |
| --- | --- | --- |
| Мандарић Петар Секулић Милан | Ветерник, ул. Александра Поповића; Ветерник, ул. Сибињанин Јанка, | Припрема подлоге за поправку коловоза асфалтом Поправка коловоза асфалтом |
| Чордаров Лазар | Футог, ул.Гаврила Принципа; Футог, улице по списку Месне Заједнице; | Профилисање и ископ путних канала Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| Коњевић Срђан Веселинов Бранко | Ветерник, улице по списку МеснеЗаједнице; | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| Иванић Горан | Сајлово, ул. Драгомира Бојанића Гидре; Нови Сад, ул. Космајска; | Уређење банкина Припрема за поправку коловоза асфалтом |
| Кесић Драгољуб | Кисач, улице по списку Месне Заједнице; | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | ТРС С078/19 Бул. Цара Лазара, Бул. Ослобођења, Стражиловска, Максима Горког | Припрема и постављање вертикалне сигнализације за потребе одржавања аутотрке |
| Хоризонтална | Ветерник, ул. Лептирова | Апликација хладне пластике на успоривачима брзине |
|  | Краља Петра Првог | Обележавање и фарбање бус стајалишта |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Мишелук | Монтажа семафорске опреме која је демонтирана ради одржавања ауто-мото трке, са пуштањем семафора у редован рад |

Податке обрадила:                                                                                                                      Шеф одељења I одржавања и градње

Стокић Милка                                                                                                                                       грађ. инж. Вученов Драган