ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Четвртак

ДАТУМ: 04.07.2019.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Сарић Срђан | Каћ, ул. Светосавска – Краља Петра Првог; | Профилисање, чишћење и ископ упојних путних канала |
| --- | --- | --- |
| Чордаров Лазар | Бегеч, ул. Рибарска; | Припрема за поправку коловоза асфалтом |
| Иванић Горан | Нови Сад, Адице, ул. Космајска, пут за Рибарац; | Израда банкина од земље и струганог асфалта |
| Мандарић Петар | Бегеч, веза Светозара Марковића и Партизанске улице; | Припрема за израду пешачке стазе |
| Живковић Иван | Бегеч, крак Партизанске улице; | Уградња асфалта |
| Секулић Милан | Нови Сад, ул. Ритска; | Припрема и уградња асфалта |
| Веселинов Бранко | Сремска Каменица, ул. Др. Голдмана; | Уградња асфалта |
| Примовић Дејан | Нови Сад, ул. Шекспирова; | Поправка режијске траке асфалтом |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | EXIT 2019 | Постављање привремене сигнализације за манифестацију |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Народног Фронта – Шекспирова | Замена кућишта стакленог осигурача |

Податке обрадила:                                                                                                                      Шеф одељења I одржавања и градње

Стокић Милка                                                                                                                                          грађ. инж. Вученов Драган