ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Понедељак

ДАТУМ: 08.07.2019.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Сарић Срђан | Каћ, ул. Светосавска – Краља Петра Првог; | Профилисање, чишћење и ископ упојних путних канала |
| --- | --- | --- |
| Чордаров Лазар | Бегеч, ул. Рибарска; | Израда банкина |
| Иванић Горан | Нови Сад, пут за Рибарац; | Израда банкина од земље и вирген масе |
| Мандарић Петар | Бегеч, спортски терен; | Припрема за асфалтирање |
| Примовић Дејан | Нови Сад, ул. Шекспирова; | Поправка режијске траке асфалтом |
| Гулин Игор | Бегеч, ул.Лазе Костића; | Израда банкина |
| Марјановић Драгиша | Степановићево, Депонија; | Уређење депоније |
|  | ''ИНВЕСТИЦИЈА'' |  |
| Веселинов Бранко | Нови Сад, угао Краља Петра Првог и Паје Марковића Адамова; | Изградња саобраћајних поршина и семафора |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | EXIT 2019 | Уклањање привремене сигнализације за манифестацију |
|  | Бул. Краља Петра Првог | Постављање привремене сигнализације |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Фрушкогорска – Народног Фронта | Бетонирање новог семафорског постоља на место хаварисаног |

Податке обрадила:                                                                                                                      Шеф одељења I одржавања и градње

Стокић Милка                                                                                                                                          грађ. инж. Вученов Драган