ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Петак

ДАТУМ: 12.07.2019.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Милаковић Александра | Футог, ул. Раде Кондића, Руменачка; | Профилисање, чишћење и ископ упојних путних канала |
| --- | --- | --- |
| Чордаров Лазар | Бегеч, ул. Краља Петра Првог; | Припрема за уградњу асфалта |
| Иванић Горан | Нови Сад, ул. Зорана Петровића; | Израда паркинга од туцаника |
| Мандарић Петар | Бегеч, ул. Змај Јовина; | Профилсање и чишћење упојних канала, зацевљење пропуста |
| Примовић Дејан | Стари Лединци, улице по списку Месне Заједнце; | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| Секулић Милан | Нови Сад, ул. Тургењева; | Припрема коловоза за уградњу асфалта |
| Марјановић Драгиша | Степановићево, Депонија; | Уређење депоније |
| Живковић Иван | Бегеч, спортски терен; | Уградња асфалта |
| Кесић Драгољуб | Сремска Каменица, ул. Селиште, Јоргованска, Пурале; | Поправка туцаничког коловоза |
|  | ''ИНВЕСТИЦИЈА'' |  |
| Веселинов Бранко Гулин Игор | Нови Сад, угао Краља Петра Првог и Паје Марковића Адамова; | Изградња саобраћајних поршина и семафора |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
| Хоризонтална | Футог Адице, ул. Бранка Ћопића | Овележавање и фарбање попречних ознака |
|  | Руменка | Обележавање и фарбање уздужних линија |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Хајдук Вељкова – Новосадског Сајма | Замена оптике на сигналу зеленог возача |
|  | Народног Фронта - Фрушкогорска | Замена осигурача на групи зелених пешака |
|  | Ветерник | Замена сениле |

Податке обрадила:                                                                                                                      Шеф одељења I одржавања и градње

Стокић Милка                                                                                                                                    грађ. тех. Марјановић Драгиша