ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Понедељак

ДАТУМ: 15.07.2019.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Чордаров Лазар | Бегеч, ул. Краља Петра Првог, Змај Јовина; | Уградња асфалта |
| --- | --- | --- |
| Иванић Горан | Нови Сад, ул. Зорана Петровића; | Израда паркинга од туцаника, и бетонског тротоара |
| Мандарић Петар | Бегеч, ул. Змај Јовина; | Профилсање и чишћење упојних канала, зацевљење пропуста |
| Примовић Дејан | Сремска Каменица, ул. Торине, Боцке; | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| Секулић Милан | Нови Сад, ул. Тургењева; | Припрема коловоза за уградњу асфалта |
| Марјановић Драгиша | Степановићево, Депонија; | Уређење депоније |
| Живковић Иван Веселинов Бранко | Бегеч, паркинг; | Уградња асфалта |
| Кесић Драгољуб | Сремска Каменица, ул. Селиште, Јоргованска, Пурале; | Поправка туцаничког коловоза |
| Сарић Срђан | Футог, ул. Руменачка; Ветерник, ул. Дунавска; | Профилсање и чишћење упојних канала |
|  | ''ИНВЕСТИЦИЈА'' |  |
| Гулин Игор Веселинов Бранко | Нови Сад, угао Краља Петра Првог и Паје Марковића Адамова; | Изградња саобраћајних поршина и семафора |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
| Хоризонтална | Сремска Каменица | Овележавање и фарбање попречних ознака |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Сентандрејски пут - Савска | Поправка разбијеног тастер прекидача за најаву пешака |

Податке обрадила:                                                                                                                      Шеф одељења I одржавања и градње

Стокић Милка                                                                                                                                    грађ. тех. Марјановић Драгиша