ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Уторак

ДАТУМ: 13.08.2019.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Чордаров Лазар | Футог, аутобуска стајалишта; | Припрема за поправку асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Гулин Игор | Нови Сад, НС Семе – приступни пут ; | Поправка и уређење банкина |
| Мандарић Петар | Нови Сад, ул. Уроша Предића; | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| Сарић Срђан | Нови Сад, Клиса, ул.Aлимпија Поповића; | Припрема за поправку асфалтом |
| Кесић Драгољуб | Нови Сад, Клиса, улице по списку; | Поправка и уређење банкина струганим асфалтом |
| Иличић Зоран | Руменка, прилазни пут Игралишту; | Планирање и поправка саобраћајне површине |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
| Хоризонтална | Нови Сад, ул. Браће Рибникар; | Обележавање и фарбање попречних ознака на коловозу |
|  | Нови Сад, ул. Максима Горког , улице на Грбавици ; | Обележавање и фарбање уздужних ознака на коловозу |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, ул. Партизанска – Радоја Домановића; | Замена неисправне ФИД склопке |

Податке обрадила:                                                                                                                      Шеф одељења I одржавања и градње

Нинић Мирјана                                                                                                                                   грађ.инж. Вученов Драган