ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Петак

ДАТУМ: 19.07.2019.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Чордаров Лазар | Футог, аутобуска стајалишта; | Припрема за асфалтирање |
| --- | --- | --- |
| Иванић Горан | Нови Сад, Клиса; | Израда спортског игралишта |
| Мандарић Петар | Ветерник, аутобуска стајалишта; | Припрема за асфалтирање |
| Примовић Дејан | Сремска Каменица, Боцке; | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| Секулић Милан | Нови Сад, ул. Тургењева; | Уградња асфалта |
| Живковић Иван | Нови Сад, ул. Темеринска; | Поправка коловоза асфалтом |
| Сарић Срђан | Футог, ул. Здравка Челара; | Профилсање и чишћење упојних канала |
| Веселинов Бранко | Нови Сад, ул. Сомборска; | Израда успоривача брзине од асфалта |
|  | ''ИНВЕСТИЦИЈА'' |  |
| Гулин Игор | Нови Сад, угао Краља Петра Првог и Паје Марковића Адамова; | Изградња саобраћајних поршина и семафора |

''ПУТЕВИ СРБИЈЕ''

| Кесић Драгољуб | II А 119 Нови Сад - Беочин | Уређење банкина |
| --- | --- | --- |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | ТРС С 252/19 Ритска улица | Постављање вертикалне сигнализације |
| Хоризонтална | Ул. Бранимира Ћосића | Апликација хладне пластике на успоривачима брзине |
|  | ТРС С 248/18 Сомборска | Израда асфалтних успоривача брзине и постављање вертикалне сигнализације |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Јована Суботића – Шафарикова | Замена дотрајале лустер клемне у семафорском стубу |

Податке обрадила:                                                                                                                      Шеф одељења I одржавања и градње

Стокић Милка                                                                                                                                    грађ. тех. Марјановић Драгиша