ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Среда

ДАТУМ: 24.07.2019.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Чордаров Лазар | Футог, аутобуска стајалишта; | Припрема за асфалтирање |
| --- | --- | --- |
| Иванић Горан | Нови Сад, ул. Коперникова; | Припрема за уградњу асфалта |
| Мандарић Петар Веселинов Бранко | Адице, ул. Черевићка; | Припрема за асфалтирање |
| Примовић Дејан | Сремска Каменица, ул. Марка Орашковића, Карађорђева, Месечева, Б. Букурова; | Поправка коловоза асфалтом |
| Секулић Милан | Нови Сад, Клиса, ул. Ангела Влатковића; | Припрема за уградњу асфалта |
| Живковић Иван | Нови Сад, ул. Светојованска; | Уградња асфалта |
| Гулин Игор | Нови Сад, ул. Миленка Грчића; | Припрема пешачке стазе за уградњу асфалта |

''ПУТЕВИ СРБИЈЕ''

| Кесић Драгољуб | II А 119 Нови Сад - Беочин | Уређење банкина |
| --- | --- | --- |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Нови Сад, ул. Коперникова, Партизанска; | Постављање привремене сигнализације |
|  | Футог, ул. Грмечка; Нови сад, ул. Сомборска; | Апликација хладне пластике на успоривачима брзине |
| 23.07.19. / 24.07.19. | Бул. Ослобођења – Новосадског сајма – Пап Павла | Обележавање и фарбање попречних ознака на коловозу |
| 24.07.19. / 25.07.19. | Бул. Ослобођења – Новосадског сајма – Браће Рибникара | Обележавање и фарбање попречних ознака на коловозу |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Партизанска улица | Израда индуктивних петљи у коловозу за бројање саобраћаја |

Податке обрадила:                                                                                                                      Шеф одељења I одржавања и градње

Стокић Милка                                                                                                                                    грађ. тех. Марјановић Драгиша