ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Понедељак

ДАТУМ: 29.07.2019.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Чордаров Лазар | Футог, аутобуска стајалишта; | Уградња асфалта |
| --- | --- | --- |
| Живковић Иван | Нови Сад, ул. Миленка Стојковића; | Припрема и уградња асфалта |
| Иванић Горан | Нови Сад, ул. Коперникова; | Припрема за уградњу асфалта |
| Секулић Милан | Нови Сад, ул. Пантелије Миланковића; | Уградња асфалта |
| Веселинов Бранко | Нови Сад, ул.Черевићка; | Уградња асфалта |
| Примовић Дејан | Нови Сад, ул. Миленка Грчића; | Уградња асфалта |
| Кесић Драгољуб | Нови Сад, Клиса, улице по списку; | Уређење банкина |
|  | ''ПУТЕВИ СРБИЈЕ'' |  |
| Сарић Срђан | Пут за Шангај; | Истражне јаме |
|  | ''ИНВЕСТИЦИЈА'' |  |
| Гулин Игор | Нови Сад, угао Краља Петра Првог и Паје Марковића Адамова; | Изградња саобраћајних поршина и семафора |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Сремска Каменица, пут Др. Голдмана | Обележавање и фарбање попречних и уздужних ознака на коловозу |
|  | Нови Сад, ул. Милеве Марић | Обележавање и фарбање попречних ознака |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, ул. Темеринска – Боре Станковића | Постављање шахт поклоца по налогу инспекције |

Податке обрадила:                                                                                                                      Шеф одељења I одржавања и градње

Нинић Мирјана                                                                                                                                   грађ.инж. Вученов Драган