ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Понедељак

ДАТУМ: 14.10.2019.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Секулић Милан | Каћ, ул. Ташка Начића, веза Ташка Начића и манастира; | Поправка коловоза асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Чордаров Лазар | Каћ, ул. Чика Нецина; Каћ, ул. Радничка; | Поправка коловоза струганим асфалтом Припрема за поправку коловоза асфалтом |
| Сарић Срђан | Каћ, платои на бус стајалиштима по ТРС-у; | Поправка платоа на бус стајалиштима |
| Иванић Горан | Нови Сад, ул. Милеве Симић, Јована Микића Спартака; | Одводњавање површинских вода |
| Петровић Ивица | Нови Сад, Лиман код ул. Подгоричке ( у блоку зграда ); | Поправка саобраћајних површина и игралишта |
| Веселинов Бранко | Нови Сад, ул. Суботичка; | Израда успоривача брзине од асфалта |
| Мандарић Петар | Нови Сад, Сајлово, улице по списку; | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| Иличић Зоран | Нови Сад, угао Васе Стајића и Мике Антића; | Поправка оштећеног дела коловоза од ситне камене коцке |
| Коњевић Срђан | Сремска Каменица, крак улице од Мајора Тепића; Нови Сад, Сајлово, улице по списку; | Поправка туцаничког коловоза |
| Живковић Иван | Каћ, ул. Светозара Марковића; | Поправка коловоза асфалтом |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | ТРС-С405/19 ул. Вршачка, Суботичка ТРС 321/19 Сентандрејски пут | Постављање вертикалне сигнализације |
| Хоризонтална | ТРС-С405/18 ул. Вршачка, Суботичка | Израда успоривача брзине од асфалта |
|  | ТРС 321/19 Сентандрејски пут | Обележавање и фарбање бус стајалишта |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Бул. Јаше Томића - Руменачка | Поправка групе зелених пешака, замена осигурача |

Податке обрадила:                                                                                                                      Шеф одељења I одржавања и градње

Стокић Милка                                                                                                                                   грађ.инж. Вученов Драган