ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Четвртак

ДАТУМ: 31.10.2019.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Петровић Ивица | Каћ, ул. Здравка Челара, Петра Драпшина, ул.Симе Шолаје; | Поправка и уређење путних банкина |
| --- | --- | --- |
| Чордаров Лазар | Футог, ул. Цара Лазара, палто код КИЦ-а; | Поправка коловоза асфалтом |
| Веселинов Бранко | Каћ, ул. Партизанска 145, Ташка Начића; | Поправка прилаза асфалтом |
| Мандарић Петар | Нови Сад, Сајлово, улице по списку; Нови Сад, ул. Вука Караџића код Ватрогасног дома; | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| Кесић Драгољуб | Каћ, Манастир; Каћ, ул. Партизанска бр. 131; | Припрема за поправку паркинга асфалтом Припрема за поправку платоа асфалтом |
| Живковић Иван | Нови Сад, ул. Суботичка од Футошког пута до Павлека Мишкина; | Припрема за поправку коловоза асфалтом |
| Иличић Зоран | Петроварадин, Карагаче; | Поправка коловоза струганим асфалтом |
| Радић Драгомир | Ченеј, Влаовићеви салаши; | Поправка прилазних путева туцаником |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | Територија града Новог Сада | Постављање знакова „Зимске службе“ |
|  | Нови Сад, ул. Суботичка; | Постављање привремене сигнализације Демонтажа гумених успоривача брзине |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Петроварадин, ОШ“Јован Дучић | Замена неисправног сегмента црвеног пешака |

Податке обрадила:                                                                                                                      Шеф одељења I одржавања и градње

Стокић Милка                                                                                                                                       грађ.инж. Вученов Драган