ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН:   Петак

ДАТУМ: 13.12.2019.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Живковић Иван | Лединци, Провалије; | Уређење путних банкина струганим асфалтом ''КАМЕНА РЕНТА'' |
| --- | --- | --- |
| Коњевић Срђан | Руменка, ул. Андреја Тарковског; ул. Нова 9 ; | Поправка туцаничког коловоза Поправка коловоза струганим асфалтом |
| Иванић Горан | Дос.45 Нови Сад, ул. Ђорђа Никшића Јохана код Стојана Новаковића; Нови Сад, Булевар Војводе Степе – режијска трака код Лидла ХИТНО; | Враћање у технички исправно стање за ''ЕНЕРГОТЕХНИКА-ЈУЖНА БАЧКА'' |
| Мандарић Петар | Нови Сад, ул. Масарикова бр. 10 ; Инсп.268 Нови Сад, ул. Школска код Данила Киша; Инсп.296 Нови Сад, Хаџи Рувимова 23; | Поправка тротоара од бетонске галантерије Поправка тртотоара од бехатон плоча Поправка пешачке стазе од бетонске галантерије |
| Веселинов Бранко | Нови Сад, ул. Бранка Бајића, Војвођанских бригада код Мике Антића по ТРС-у; | Израда асфалтних успоривача брзине |
| Чордаров Лазар | Петроварадин, ул. Арчибалда Рајса; | Поправка коловоза асфалтом |
|  | ''ПУТЕВИ СРБИЈЕ'' |  |
| Кесић Драгољуб | IБ 12 Нови Сад, ул. Индустријска; | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |

„ЗИМСКА СЛУЖБА“

| Веселиновић Петар Милошевић Саша | Дежурство „I“степен - дневна смена; |
| --- | --- |
| Илић Александар Гредо Саша | Дежурство „I“степен – ноћна смена; |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Петроварадин, ул. Рачког ; | Постављање привремене сигнализације |
|  | Нови Сад, ул. Војвођанских бригада; | Израда асфалтних успоривача брзине Постављање сталне вертикалне сигнализације |
|  | Сремска Каменица, Мишелук; | Постављање путоказних табли |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад Булевар Ослобођења – Краља Петра I; | Ресетовање семафора |
|  | Нови Сад, Цара Душана – Ђорђа Магарашевића; | Замена батерија на програмској плочи |

Податке обрадила:                                                                                                                      Шеф одељења I одржавања и градње

Нинић Мирјана                                                                                                                                      грађ.инж. Вученов Драган