ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Уторак

ДАТУМ: 03.03.2020.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Кесић Драгољуб | Нови Сад, Булевар Кнеза Милоша код бр.27; | Поправка саобраћајних површина од бетонске и камене галантерије |
| --- | --- | --- |
| Веселинов Бранко | Ченеј, ул. Партизанска; | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| Чордаров Лазар | Руменка, ул. Арсенија Чарнојевића, Михајла Пупина; | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| Иванић Горан | Петроварадин, Буковачки до од 1 до 10; | Одводњавање површинских вода са коловоза |
| Мандарић Петар | Нови Сад, ул. Пролетерска, Руменачки пут; | Поправка ошећеног дела коловоза асфалтом |
| Живковић Иван Крунић Сања | Кисач, ул. Војвођанска ; Кисач, ул. Железничка (потез испред школе); | Поправку коловоза асфалтом Припрема за попраку коловоза асфалтом |
| Сарић Срђан | Нови Сад, режиска трака Зрењенинског пута (фабрика чоколаде); | Уређење платоа туцаником |
| Чергић Данијела | Нови Сад, ул. Савска од Б. Кузмановића до Темеринске; | Поправка тротоара |
| Примовић Дејан | Каћ, ул. Народне војске - продужетак; | Поправка атарског пута туцаником |
| Радић Драгомир | Степановићево , ул. Солунских добровољаца од ул. Војвођанских бригада до окретнице; | Поправка коловоза асфалтом |
| Петровић Ивица | Немановци – Пејићеви салаши; | Поправка коловоза асфалтом |

„ЗИМСКА СЛУЖБА“

| Коњовић Срђан | Дежурство „0“степен - ноћна смена; |
| --- | --- |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду; | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Петроварадин, ул.Прерадовићева по ТРС С 467/19; | Постављање вертикалне сигнализације |
|  | Ср. Каменица, ул.Соње Маринковић по ТРС С 516/19; | Постављање вертикалне сигнализације |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Стражиловска – Максима Горког; | Ресетовање семафора |
|  | Нови Сад, Корнелија Станковића – Јанка Чмелика; | Исправљање семафорске лантерне |

Податке обрадила:                                                                                                                     Шеф одељења I oдржавања и градње

Нинић Мирјана                                                                                                                                             Вученов Драган