ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Петак

ДАТУМ: 06.03.2020.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Кесић Драгољуб | Нови Сад, Дос. 5 Булевар Слободана Јовановића наспрам бр. 3, Дос. 6 Футошка код Јеврејске, Футошки пут код Булевара Европе, Иве Лоле Рибара код Дунавске; | Враћање у технички исправно стање за ЈКП'' ИНФОРМАТИКУ'' |
| --- | --- | --- |
| Веселинов Бранко | Ченеј, ул. Матице Српске, Вука Караџића; | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| Чордаров Лазар | Пут Ченеј – Кисач; | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| Иванић Горан | Петроварадин, Буковачки до од 1 до 10; | Одводњавање површинских вода са коловоза |
| Мандарић Петар | Нови Сад, ул. Руменачки пут; | Поправка ошећеног дела коловоза асфалтом |
| Живковић Иван Крунић Сања | Кисач, ул. Железничка, Др. Јанка Гомбара; Кисач, ул. Војвођанска; | Поправку коловоза асфалтом Поправка и уређење путних банкина |
| Сарић Срђан | Ветерник, ул. Нова 95; | Поправка туцаничког коловоза |
| Чергић Данијела | Нови Сад, ул. Савска од Б. Кузмановића до Темеринске; | Поправка тротоара |
| Примовић Дејан | Каћ, ул. Народне војске - продужетак; | Поправка атарског пута туцаником |
| Радић Драгомир | Степановићево , ул. Солунских добровољаца од ул. Војвођанских бригада до окретнице; | Поправка коловоза асфалтом |
| Петровић Ивица | Немановци – Пејићеви салаши; | Поправка коловоза асфалтом |

„ЗИМСКА СЛУЖБА“

| Јовановић Душко | Дежурство „0“степен - ноћна смена; |
| --- | --- |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду; | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Нови Сад, ОШ'' Јожеф Атила'' по ТРСП - 374/2019; | Постављање пешачке ограде |
|  | II A 113 Руменка – Змајево; | Постављање смероказних стубића |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Цара Лазара - Шекспирова; | Отклањање хаварије на семафорском стубу |
|  | Футог, Раде Кондић – Индустријска; | Замена И.О. плоче |

Податке обрадила:                                                                                                                     Шеф одељења I oдржавања и градње

Нинић Мирјана                                                                                                                                             Вученов Драган