ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Четвртак

ДАТУМ: 12.03.2020.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Кесић Драгољуб | Руменка, ул. Ади Ендреа, Кисачки пут; | Поправка и уређење путних банкина |
| --- | --- | --- |
| Веселинов Бранко | Кисач, стаза код Дома Пензионера, стаза код дечијег вртића; | Поправка асфалтом |
| Чордаров Лазар | Футог, Черевићка скела; | Припрема за поправку асфалтом, израда изравнања |
| Иванић Горан | Петроварадин, Буковачки до од 1 до 10; | Одводњавање површинских вода са коловоза |
| Мандарић Петар | Кисач, дечији вртић, Парохијски дом; | Поправка приступне стазе Поправка цевастог пропуста |
| Живковић Иван Крунић Сања | Степановићево, паркинг и стаза код Цркве; Кисач, ул. Железничка, Др. Јана Гомбара ; | Поправка саобраћајних површина асфалтом Поправка и уређење путних банкина |
| Сарић Срђан | Ченеј, ул. Косте Нађа; | Припрема за поправку коловоза асфалтом |
| Чергић Данијела | Нови Сад, Инсп. 20 Краља Петра I бр. 33; | Поправка тротоара од бетонске галантерије |
| Примовић Дејан | Каћ, ул. Народне војске - продужетак; | Поправка атарског пута туцаником |
| Радић Драгомир | Степановићево , ул. Солунских добровољаца од ул. Војвођанских бригада до окретнице; | Поправка коловоза асфалтом |
| Петровић Ивица | Немановци – Пејићеви салаши; | Поправка коловоза асфалтом |

„ЗИМСКА СЛУЖБА“

| Коњевић Срђан | Дежурство „0“степен - ноћна смена; |
| --- | --- |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду; | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Нови Сад, ул. Живојина Ћулума по ТРС С-470/19; | Постављање вертикалне сигнализације |
| Хоризонтална | Каћ, ул. Краља Петра I , Светосавска; | Обележавање хоризонталне сигнализације |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Соње Маринковић – Булевар Михајла Пупина; | Постављање шахт поклопца |
|  | Нови Сад, Булевар Јована Дучића – Булевар Кнеза Милоша; | Постављање шахт поклопца |

Податке обрадила:                                                                                                                     Шеф одељења I oдржавања и градње

Нинић Мирјана                                                                                                                                             Вученов Драган