	[image: image1.png]ToyYr

HOBU CAJ





	ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „Пут“ Нови Сад

21000 Нови Сад, Руменачка 150/а

Пиб: 100187770

Матични број: 08171963

Шифра делатности: 4211

Текући рачун: АИК банка а.д. Ниш 105-31605-80
	        [image: image2.jpg]






ПЛАН РАДА:
ЗА ДАН:  Понедељак
ДАТУМ: 24.02.2020.       
„ОДРЖАВАЊЕ“
	Сарић Срђан
	Нови Сад, Дос.бр.1 Адице, Ибарска угао са Кијевском; 
Новосадски пут код Белих двора - бициклистичка и пешачка стаза; 
	Враћање у технички исправно стање за ЈКП''ИНФОРМАТИКУ''


	Веселинов Бранко 
	Будисава, Светосавски дом; 
	Поправка паркинга и улаза асфалтом

	Иванић Горан
	Нови Сад, студентски дом Слободан Бајић; 
	Поправка заштитног тротоара око објекта

	Кесић Драгољуб
	Нови Сад, Булевар Кнеза Милоша код бр.27; 
	Поправка саобраћајних површина од бетонске и камене галантерије 

	Живковић Иван

Крунић Сања
	Руменка, 
ул. Стевана Синђелића, 
ул. Ади Ендреа;
ул. Нова 16 и део Николе Тесле ;
	Поправка коловоза асфалтом
Припрема за поправку коловоза асфалтом
Поправка и уређење банкина

	Иличић Зоран
	Ветерник, ул. Нова 103, 104; 
	Поправка туцаничког коловоза

	Чергић Данијела
	Нови Сад, ул. Савска од Б. Кузмановића до Темеринске; 
	Поправка тротоара

	Радић Драгомир
	Степановићево , ул. Солунских добровољаца од ул. Војвођанских бригада до окретнице;
	Поправка коловоза асфалтом

	Петровић Ивица 
	Немановци – Пејићеви салаши; 
	Поправка коловоза асфалтом


„ЗИМСКА СЛУЖБА“

	Коњевић Срђан
Јовановић Душко
	Дежурство „I“степен -  дневна смена;

	Веселиновић Петар
Милошевић Саша
	Дежурство „I“степен – ноћна смена;


„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“
	Вертикална
	
	Редовно одржавање вертикалне сигнализације

	
	По налогу инспекције – више локација у граду; 
	Поправка саобраћајне сигнализације

	
	Петроварадин, Шеноина – Патријарха Рајачића по ТРС  С-490/18,                                                                  Шајкашка – Сентандрејски пут по ТРС 422/19, Париске комуне  по ТРС 469-19,                                 Сремска Каменица, Цара Лазара по ТРС С 440/19,                   Лединци, Ђурђевданска –Златана Петровића по ТРС С -441/19; 
	Постављање саобраћајне опреме – сферно огледало

	
	Немановци – Пејићеви салаши;
	Постављање привремене сигнализације 

	Светлећа 
	
	Јутарњи обилазак семафора  и текуће одржавање

	
	Нови Сад, Булевар Ослобођења - Јеврејска; 
	Замена сениле

	
	Нови Сад, Кнеза Милоша – Милеве Марић; 
	Поправка поклопца стубова 


Податке обрадила:                                                                                                                     Шеф одељења I oдржавања и градње
    Нинић Мирјана                                                                                                                                             Вученов Драган    
[image: image1.png]
Јавно комунално предузеће „Пут“ Нови Сад , улица Руменачка 150/А, 21000 Нови Сад

тел.021/512-302, факс:021/518-600, e-mail: office@jkpput.rs, web: www.jkpput.rs

[image: image2.jpg]