ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Среда

ДАТУМ: 26.02.2020.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Сарић Срђан | Нови Сад, студентски дом Слободан Бајић; | Поправка заштитног тротоара око објекта, уградња асфалта |
| --- | --- | --- |
| Веселинов Бранко | Кисач - Танкосићево; | Поправка игралишта |
| Иванић Горан | Петроварадин, Буковачки до од 1 до 10; | Одводњавање површинских вода са коловоза |
| Кесић Драгољуб | Нови Сад, Булевар Кнеза Милоша код бр.27; | Поправка саобраћајних површина од бетонске и камене галантерије |
| Живковић Иван Крунић Сања | Руменка, ул. продужетак Ареснија Чарнојевића; ул. Нова 16 , Стевана Синђелића, Кисачки пут ; ул. Ади Ендреа –крак; | Поправка коловоза асфалтом Поправка и уређење банкина Припрема за поправку коловоза асфалтом |
| Иличић Зоран | Ветерник, ул. Нова 93, 107; | Поправка туцаничког коловоза |
| Чергић Данијела | Нови Сад, ул. Савска од Б. Кузмановића до Темеринске; | Поправка тротоара |
| Радић Драгомир | Степановићево , ул. Солунских добровољаца од ул. Војвођанских бригада до окретнице; | Поправка коловоза асфалтом |
| Петровић Ивица | Немановци – Пејићеви салаши; | Поправка коловоза асфалтом |

„ЗИМСКА СЛУЖБА“

| Праштало Бошко Бандић Владимир | Дежурство „I“степен - дневна смена; |
| --- | --- |
| Примовић Дејан Мандарић Петар | Дежурство „I“степен – ноћна смена; |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду; | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Петроварадин, ул. Прерадовићева по ТРС С-467/19; | Постављање вертикалне сигнализације |
|  | Петроварадин, Буковачки до; Нови Сад , Булевар Кнеза Милоша ; | Постављање привремене сигнализације |
| Хоризонтална | Нови Сад, ул. 1300 Каплара; | Апликација двослојне пластике на успоривачима брзине |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Фрушкогорска – Булевар Цара Лазара; | Монража обореног светлећег стубића |
|  | Нови Сад, Соње Маринковић – Булевар Михајла Пупина; | Замена сенила |

Податке обрадила:                                                                                                                     Шеф одељења I oдржавања и градње

Нинић Мирјана                                                                                                                                             Вученов Драган