ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Понедељак

ДАТУМ: 06.04.2020.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Примовић Дејан | Нови Сад, Футошки пут | Поправка оштећеног дела коловоза асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Веселинов Бранко | Кисач, Железничка | Успоривачи брзина |
| Срђан Сарић | Ветерник, Софије Пасковић | Припрема за поправку коловоза асфалтом |
| Иванић Горан | Степановићево, спортски терени | Припремни радови |
| Мандарић Петар | Сремска Каменица, Војводе Путника, Трг Ј. Ј. Змаја, Карађорђева, Иве Лоле Рибара Боцке, Јасмина | Поправка дела оштећеног коловоза асфалтом |
| Ивица Петровић | Каћ, Манастир | Поправка прилазног пута |
| Радић Драгомир | Ветерник, Радивоја Кораћа | Уређење путних банкина |
| Иван Живковић | Ветерник, Велебитска | Поправка оштећеног коловоза асфалтом |
| „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ |  |  |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Вертикална |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  | По налогу инспекције – више локација у граду; | Поправка саобраћајне сигнализације |
|  | Кисач, Железничка | Постављање вертикалне сигнализације и изградња афалтних успоривача |
|  | Нови Сад, Стевана МомчиловићаТРС С - 377/19 | Апликација дебелослојне пластике на успоривачима брзине |
| Светлећа |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |

Податке обрадила:                                                                                                                     Шеф одељења I oдржавања и градње

Наташа Стајић                                                                                                                                            Вученов Драган